# Załącznik Nr 4

do sprawozdania

z wykonania budżetu

za 2004 r.

## WYDATKI  MAJĄTKOWE

I. INWESTYCJE

| L.p. | Nazwa zadania | Planowane wydatki | Źródło finansowania | Wykonanie na 31.12.2004r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | INFRASTRUKTURA WODNO - KANALIZACYJNA | 845.000 | Budżet Gminy | 712.944 |
|  | w tym: WODOCIĄGI Sieć wodociągowa Dębina Sieć wod. Rowy ul. Parkowa Sieć wod. Rowy ul. Kościelna Siec wod. Zimowiska Sieć wod. Wodnica Sieć wod. Przewłoka IV KANALIZACJA Kanalizacja Wodnica Oczyszczalnia ścieków Kanalizacja Zaleskie Kanalizacja Przewłoka III Kanalizacja Przewłoka IV |  | Budżet gminy | 47.433 10.433 6.164 19.460 7.063 96.419 7.063 98.468 402.141 8.540 9.760 |
| 2. | DROGI GMINNE | 1.404.778 | Budżet gminy | 1.138.780 |
|  | Droga Wytowno Droga Pęplino Ciąg pieszy jezdni Duninowo Ul. Kościelna Rowy - pozostałe w tym: Chodnik Rowy ul. Bałtycka Ul. Wyspiańskiego (Przewłoka 2003) Murek Dębina z 2003 Droga Przewłoka IV Chodnik Zaleskie Chodnik Objazda – Bałamątek projekt Chodnik Przewłoka Ustka Droga do boiska Pęplino Chodnik Dębina | 591.149 308.229 90.000 139.850 275.550 | Budżet gminy Budżet gminy Budżet gminy Budżet gminy Budżet gminy | 577.996 294.590 85.933 139.844 12.141 617 4.600 6.100 1.098 6.345 6.100 1.708 1.708 |
| 3. | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 15.000 | Budżet gminy | - |
|  | W tym: Ochotnicza Straż Pożarna Budowa remizy strażackiej Możdżanowo | 15.000 | Budżet gminy | Przeniesiono na 2005r. z powodu okresu zimowego |
| 4. | SZKOŁY PODSTAWOWE | 25.000 | Budżet gminy | 24.138 |
|  | Wymiana okien - Wytowno | 25.000 | Budżet gminy | 24.138 |
| 5. | OCHRONA ZDROWIA | 103.500 | Budżet gminy | 73.863 |
|  | Modernizacja ośrodka zdrowia i stolarka okienna w Ośrodku Zaleskie Stolarka okienna w Ośrodku Objazda |  | Budżet gminy Budżet gminy | 61.413 12.450 |
| 6. | OŚWIETLENIE ULICZNE | 100.000 | Budżet gminy | 68.056 |
| 7. | GOSPODARKA KOMUNALNA | 55.000 | Budżet gminy | 50.972 |
|  | W tym: Odbudowa zejścia na plażę w Poddąbiu Odbudowa zejść na plażę Dębina |  | Budżet gminy Budżet gminy | 37.042 13.930 |
| 8 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, SWIETLICE, KLUBY | 1.060.000 | Budżet gminy | 1.006.908 |
|  | W tym: Zaleskie Gąbino Charnowo Objazda (II etap) Machowino (wymiana okien) Rowy (z 2003 roku) | 510.000 50.000 30.000 450.000 20.000 | Budżet gminy | 460.350 73.008 25.420 427.322 19.902 906 |
| 9. | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 84.190 | Budżet gminy | 145.559 |
|  | W tym: Budowa gimnazjum z salą sportową w Zaleskich (projekt) Boisko sportowe Wodnica |  | Budżet gminy Budżet gminy Budżet państwa | 84.226 61.333 14.552 |

#### II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

| L.p. | Nazwa zadania | Planowane wydatki | Źródło finansowania | Wykonanie Na 31.12.2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ZAKUP WIAT PRZYSTANKOWYCH Wiata przystankowa Rowy | 10.000 | Budżet gminy | 3.782 |
| 2. | ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO do Rady gminy | 7.000 | Budżet gminy | 6.122 |
| 3. | URZĄD GMINY W tym: Zakup komputerów (1do MGOPS ) Kopiarka cyfrowa Wymiana okien w Urzędzie Zakup programu antywirusowego | 122.000 w tym: 47.000 15.000 50.000 10.000 | Budżet gminy Budżet gminy Budżet gminy Budżet gminy Budżet gminy | 108.849 40.015 6.886 14.811 47.137 - |
| 4. | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicza Straż Pożarna Zakup motopompy do Możdżanowa Zakup sprzętu komputerowego | 23.000 16.000 7.000 | Budżet gminy Budżet gminy Budżet gminy | 22.395 15.785 6.610 |
| 5. | ZAKUP SAMOCHODU „Skoda” wspólnie z Urzędem Miasta Ustka do Komisariatu Policji w Ustce | 43.000 | Budżet gminy Darowizny Urząd Miasta Ustka | 38.418 18 24.000 14.400 |
| 6. | OPIEKA SPOŁECZNA Zakup komputera i oprogramowania do świadczeń rodzinnych Zakup monitora do komputera | 10.400 9.000 1.400 | Budżet gminy | 10.400 9.000 1.400 |
| 7. | WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC W tym: Świetlica w Objeździe Grabno, Starkowo, Wodnica, Objazda | 65.000 | Budżet gminy | 40.774 27.210 13.564 |

#### III. DOFINANSOWANIE INWESTYCJI INNYCH JEDNOSTEK

| L.p. | Nazwa zadania | Planowane wydatki | Źródło finansowania | Wykonanie na 31.12.2004 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Urząd Miejski Ustka oczyszczalnia | 100.000 | Budżet gminy | 100.000 |
| 2. | Urząd Miejski Ustka Dofinansowanie samochodu do komisariatu Policji Ustka Dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego do Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Słupsku | 19.500 20.000 | Budżet gminy Budżet gminy | 39.500 19.500 20.000 |
|  | ŁĄCZNIE |  | 3.591.460 |