Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr XXIV/254/05													                                                         Rady Gminy Ustka												                                                                                      z dnia 11-03-2005 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

# LATA 2005 - 2007

| Nazwa programu - zadania | Dział, rozdział paragraf | Cel | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Wysokość wydatków w latach (w złotych) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 1. Przewłoka IV – przygotowanie działek do sprzedaży etap I w tym: - sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, odwodnienie terenu - drogi - roboty odwodnieniowe drenaż wraz z projektami | 010-01010-6050 600-60016-6050 010-01010-6050 | Infrastruktura techniczna | Urząd Gminy | 2005 - 2007 2005 - 2006 | 6.772.727,- 3.931.147,- 2.243.580,- 598.000,- | ---- | ----- | 1.242.000,- ---- 200.000,- | 1.983.450,- ---- 398.000,- | 705.697,- 2.243.580 |
| 2. Roboty chodnika – Osiedle Przewłoka – wieś Przewłoka |  | 600-60016-6050 | Poprawa komunikacji | Urząd Gminy | 2005 - 2006 | 400.000,- | ----- | ----- | 300.000,- | 100.000,- | ----- |
| 3. Przebudowa dróg gminnych | Rowy - środki własne: ul.Wczasowa | 600-60016-6050 | Poprawa komunikacji | Urząd Gminy | 2005 - 2006 2004 - 2007 | 500.000,- | ------ | ----- | 250.000,- | 250.000,- | ---- |
|  | Pęplino etap II w tym: -środki własne | 600-60016-6050 | Poprawa komunikacji |  |  | 604.590,- | ----- | 17.080,- | ----- | 300.000,- | 287.510,- |
|  | Możdżanowo - środki własne Etap I Etap II | 600-60016-6050 | Poprawa komunikacji | Urząd Gminy | 2006 – 2007 | 686.300 302.900 | ----- | ------ | ---- | 300.000,- 150.000 | 386.300,- 152.900,- |
|  | Grabno - środki własne | 600-60016-6050 | Poprawa komunikacji | Urząd Gminy | 2007 | 876.905,- | ---- | ----- | ---- | ---- | 876.905,- |
| Budowa remizy strażackiej w Możdżanowie - środki własne | 754-75412-6050 | Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2003 - 2005 | 499.500,- | 14.500,- | ----- | 485.000,- | ---- | ----- |
| 5. Budowa świetlicy wiejskiej w Charnowie środki własne środki z Sektorowego Programu Operacyjnego EFOiGR | 921-92109-6050 | Podniesienie poziomu kultury | Urząd Gminy | 2004 - 2006 | 605.000,- | ----- | 25.420,- | 200.000,- 50.000,- 150.000,- | 379.580,- 129.580,- 250.000,- | ----- |
| 6. Gąbino – świetlica - środki własne - środki z Sektorowego Programu Operacyjnego EFOiGR | 921-92109-6050 | Podniesienie poziomu kultury | Urząd Gminy | 2004 - 2006 | 695.000,- | 1.694,- | 71.734,- | 200.000,- 100.000,- 100.000,- | 421.572,- 121.572,- 300.000,- | ---- |
| Budowa hali sportowej i gimnazjum w Zaleskich - hala sportowa Środki własne – 70% Środki z MEN (totalizator 30%) - gimnazjum - środki własne - inne fundusze |  |  |  | 2006 - 2007 | 2.300.000,- 613.128,- | ----- | ----- | ----- | 610.000,- 300.000,- | 1.000.000 390.000,- 300.000,- 313.128,- |
| Szatnia sportowa przy boisku w Pęplinie środki własne środki z Sektorowego Programu Operacyjnego EFOiGR | 926-92605-6050 | Podniesienie poziomu kultury | Urząd Gminy | 2005-2006 | 339.409,- | ------ | ------ | 169.400,- 69.400,- 100.000,- | 170.000,- 70.000,- 100.000,- | ---- |
| Budowa zespołu boisk ogólnodostępnych przy szkole podstawowej i gimnazjum w Objeździe w tym: - środki własne gminy - środki z funduszy strukturalnych | 926-92605-6050 | Podniesienie kultury fizycznej | Urząd Gminy | 2005 -2006 | 970.000,- | ---- | ---- | ---- | 470.000,- 270.000,- 200.000,- | 500.000,- 425.000,- 75.000,- |
| 10. Hanzeatycka Trasa Rowerowa R10 „Łuk południowego Bałtyku II” - dział własny – 25 % - fundusz BSR INTERREG IIIB – 75% | 926-92605-6050 | Podniesienie walorów turystycznych | Urząd Gminy | 2005 - 2007 | 500.000,- | ------ | ----- | 100.000,- 25.000,- 75.000,- | 200.000,- 50.000,- 150.000,- | 200.000,- 50.000,- 150.000,- |
| Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych - środki strukturalne 75% - środki własne 25% |  |  |  | 2006 - 2007 | 6.137.000,- | ---- | ---- | ---- | 137.000,- | 6.000.000 4.500.000 1.500.000 |