OSO-0055/ 5/ /03                                                                        zał. Nr 8

SPRAWOZDANIE  WÓJTA

Z  DZIAŁALNOŚCI   W  OKRESIE  MIĘDZYSESYJNYM

tj. od dnia  01 lipca  2003 r   do dnia  28 sierpnia 2003 r

W w/w okresie  podjąłem następujące działania :

W ZAKRESIE: PLANOWANIA   PRZESTRZENNEGO I BUDOWNICTWA  /P.Mikołajczyk – Paszczyk/

1. Wydałem 52 szt.  decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

w tym na:

- obiekty mieszkaniowe:.....................szt. 22

- linie kablowe energetyczne:.............szt. 12

- obiekty letniskowe:..........................szt.  15

- inne:..................................................szt.   3

2. Wydałem 8 szt. postanowień opiniujących podziały geodezyjne pod względem zgodności  z planem:

3.  Wydałem 40 szt. wypisów z planu.

4. Przygotowałem teczkę dokumentów formalno - prawnych w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działek nr 111/3 i 112/3 w obrębie geodezyjnym  Lędowo i przekazałem do Wydziału Rozwoju Regionalnego celem stwierdzenia zgodności z prawem. Wojewoda stwierdził zgodność uchwały z prawem i została ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

- 2 –

- Przygotowałem  pod obrady  Rady Gminy następujące proj. uchwał:

1/. w spr.  uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ustka dla obszaru działek nr: 560/1, 8/24, 29, 31, 30/1,30/2, 8/17 i 8/18  położonych w obrębie geodezyjnym Objazda oraz działki nr 9 położonej w obrębie geodezyjnym Wytowno w gminie Ustka.

2/. w spr. rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru działki 185/4 w obrębie geodezyjnym Grabno , gminie Ustka.

3/. w spr. uchwalenia  zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ustka dla obszaru działki nr 185/4, położonej w obrębie geodezyjnym Grabno w gminie Ustka.

4/. w spr. uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Dębina dla obszaru działki nr 80/16.

5/. w spr.  uchwalenia  zmiany Miejscowego Planu Ogólnego  Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ustka  dla obszaru działki nr 401/3 w miejscowości Zaleskie.

6/. w spr. uchwalenia  Miejscowego  Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Rowy, gmina Ustka.

7/. w  spr.  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek  nr: 101 i 201 położonych w obrębie geodezyjnym Objazda.

8/. w spr.  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek   nr: 135  i od 137/1 do 141/21 położonych w obrębie geodezyjnym Machowinko gminie Ustka.

- 3 -

9/. w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki  nr: 176/1 położonej w obrębie geodezyjnym Dębina, gminie Ustka.

10/. w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki  nr: 31/5 położonej w obrębie geodezyjnym Dębina, gminie Ustka.

11/. w spr. zaopiniowania projektu przebiegu granic portu Rowy od strony lądu.

- Wydałem 77 lokalizacji sezonowych w miejscowościach Rowy i Poddąbie,

- Przygotowałem  i wyłożyłem do publicznego wglądu w dniach od 10 lipca do 31 lipca 2003 roku, projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki nr 185/4 położonej w obrębie geodezyjnym Grabno.

- Przygotowałem  i wyłożyłem  do publicznego wglądu w dniach od 10 lipca do 31 lipca 2003 roku, projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki nr 401/5 położonej w obrębie geodezyjnym Zaleskie.

- Przygotowałem i wyłożyłem  do publicznego wglądu w dniach od 21 lipca do 11 sierpnia 2003 roku, projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części  miejscowości Rowy.

- Przygotowałem i wyłożyłem  do publicznego wglądu w dniach od 14 sierpnia do 4 września 2003 roku, projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Przewłoka.

- 4 –

- Przygotowałem i wyłożyłem do publicznego wglądu w dniach od 14 sierpnia do 4 września 2003 roku, projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Dębina.

- Przygotowałem  i wyłożyłem do publicznego wglądu w dniach od 29 sierpnia do 19 września 2003 roku, projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działek nr: 247, 249 i 251/2 położonych w obrębie geodezyjnym Rowy.

- Przygotowałem i wyłożyłem do publicznego wglądu w dniach od 29 sierpnia do 19 września 2003 roku, projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki nr: 9,  położonej w obrębie geodezyjnym Gąbino.

W ZAKRESIE: INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ I PROMOCJI GMINY (p.Kołakowski)

- Przygotowałem i złożyłem w Urzędzie Marszałkowsdkim w Gdańsku wniosek o dofinansowanie projektu pn. KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ROWACH , w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi.

- Uruchomiłem i aktualizuję stronę Biuletynu Informacji Publicznej.

- Rozliczyłem kampanię przedreferendalną pt. NASZA GMINA W UNII EUROPEJSKIEJ.

- Wprowadziłem projekt pn. BUDOWA GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W M. ZALESKIE do Internetowego Systemu Ewidencji Kart Projektów – w celu uzyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych (ERDF)

- 5 –

INWESTYCJI  I BUDOWNICTWA  /P.Węgrzyn/

Prace przygotowawcze i projektowe:

1.  Opracowałem wieloletni plan inwestycyjny na l. 2003 ÷2005.

2. Opracowałem pomiary geodezyjne na przebudowę nawierzchni dróg gminnych w m. Możdżanowo, Grabno, Wytowno i Pęplino.

3. Opracowałem projekty techniczne budowy nawierzchni dróg gminnych w m. Możdżanowo, Grabno, Wytowno i Pęplino oraz złożono w Starostwie Powiatowym w Słupsku w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

4. Opracowałem projekt techniczny na przebudowę świetlicy i biblioteki w m. Zaleskie.

5. Opracowałem projekt techniczny na zagospodarowanie terenu przy budynkach wielorodzinnych w Duniniowie.

6. Opracowałem koncepcję oraz koszty wskaźnikowe na budowę Gimnazjum z salą sportową w Zaleskich.

7. Opracowałem projekt techniczny wraz z pozwoleniem na budowę nawierzchni ul. Kościelnej w Rowach.

8. Opracowałem koncepcję i koszty wskaźnikowe budowy świetlicy w Gąbinie.

9. Opracowałem wniosek o dotację celową do Agencji Nieruchomości Rolnych w Gdańsku w celu dofinansowania zadania pn. „Kanalizacja sanitarna m. Zaleskie” na kwotę 300 tys. zł.

Wniosek nie został jeszcze rozpatrzony przez ANR w Gdańsku.

- 6 –

Realizacja inwestycji:

1. Zostały zakończone prace budowlane na świetlicach wiejskich w Rowach i Objeździe (I etap).

Obiekty te nie są rozliczone i odebrane końcowo.

Wykonawcą robót był P.P.U.H. „Waldex” z Objazdy.

Nadzór inwestorski sprawuje RZI Słupsk.

2. Zostały przekazany plac budowy wykonania nawierzchni ul. A. Krajowej i Słowackiego na Osiedlu Przewłoka.

Wykonawcą robót drogowych jest Przedsiębiorstwo Mostowo – Drogowe ze  Słupska.

Wartość robót wg umowy zasadniczej wynosi 76.014,- zł.

Roboty zaawansowane są w 40%.

Termin zakończenia 20.09.2003r.

Nadzór inwestorski sprawuje inż. St. Kozieł.

3. Została wykonana sieć wodociągowa do boisk sportowych w Wodnicy i Machowinie.

Wartość Wodnicy: 5.423,- zł.

Wartość Machowina: 2.754,- zł.

Wykonawcą robót był Zakład Usług Wodnych ze Słupska.

4. Został wykonany rurociąg tłoczny PVC Ø 160 mm z Duninowo do Zaleskich.

Wykonawcą robót jest P.P.U.H.”Waldex”, natomiast nadzór inwestorski  sprawuje firma „Projektowanie i nadzór” inż. Juliusz Berna.

W przypadku przyznania dotacji celowej przez AWRSP w Gdańsku na to  zadanie, wówczas będzie wykonana przepompownia ścieków oraz odcinek kanalizacji sanitarnej z budynków wielorodzinnych w Zaleskich.

W wypadku odmowy udzielenia dotacji przez AWRSP roboty zostaną   przerwane z uwagi na brak środków finansowych na ten cel w 2003r.

5. Został przekazany plac budowy wykonania murka oporowego  zabezpieczającego gminną drogę w Dębinie.

Wykonawcą robót jest firma „KOPOL” z Bytowa, a nadzór inwestorski  prowadzi RZI Słupsk.

- 7 –

6.  W m. Niestkowo trwają prace drogowe przy wykonywaniu nawierzchni gminnej drogi z polbruk.

Zadanie to jest realizowane w ramach programu „SAPARD”. Wykonawcą robót jest P.P.U.H. ”Waldex”, a nadzór inwestorski prowadzi RZI Słupsk.

Zaawansowanie robót budowlanych wynosi ok. 60% w stosunku do    rozmiaru wg umowy.

7. W m. Duninowo wykonano kanalizację odwadniającą gminną drogę.

Roboty zostały zakończone.

Wartość robót wynosi wg umowy 21.451,- zł oraz 2.032,- zł jako roboty  dodatkowe.

Wykonawcą robót jest firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego z Górska.

Nadzór inwestorski sprawuje RZI Słupsk.

W ZAKRESIE ; OCHRONY ŚRODOWISKA I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( Pani B.Jankowska)

- Prowadzę procedurę przetargową w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na „nieregularny przewóz dzieci do szkół z terenu gminy Ustka”.

- Ogłosiłem przetarg nieograniczony ( w Głosie Słupskim, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń ) na opracowanie projektu technicznego na oświetlenie uliczne drogi powiatowej Gąbino- Osieki Słupskie , na przetarg  wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył Technik Elektroenergetyk Andrzej Krzaczkowski Kobylnica za kwotę 8.784,-zł brutto.

- W trybie zapytania o cenę zwróciłem się do 4 oferentów o złożenie oferty  na świadczenie usług powiernictwa inwestycyjnego nad zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez Gminę Ustka. W wyniku tego wybrałem ofertę najkorzystniejszą złożoną przez  Projektowanie i Nadzór Juliusz Bernat  ze Słupska – 1,708% brutto

- 8 –

- Ogłosiłem przetarg nieograniczony ( w Głosie Słupskim, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń ) na wykonanie usług sprzętowych na terenie gminy Ustka, na przetarg  nie wpłynęły żadne oferty. Unieważniłem procedurę przetargową.

- Ogłosiłem przetarg nieograniczony ( w Głosie Słupskim, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń )na prace porządkowe związane z przygotowaniem działek do sprzedaży w miejscowości Dębina w zakresie : równanie terenu, koszenie , karczowanie , wycinka drzew , na przetarg  nie wpłynęły żadne oferty. Unieważniłem procedurę przetargową.

- Ogłosiłem powtórnie  przetarg nieograniczony (  na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń )na wykonanie usług sprzętowych na terenie gminy Ustka, na przetarg  wpłynęły 2 oferty. Zwróciłem się do oferentów o uzupełnienie dokumentów.

- Ogłosiłem powtórnie przetarg nieograniczony ( na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń )na prace porządkowe związane z przygotowaniem działek do sprzedaży w miejscowości Dębina w zakresie : równanie terenu, koszenie , karczowanie , wycinka drzew – termin składania ofert – 28.08.2003r. Przetarg unieważniono.

- W związku z wykryciem bakterii coli w wodach rzeki Orzechówki zleciłem wykonanie dodatkowych badań w różnych miejscach rzeki Orzechówki celem zlokalizowania zanieczyszczenia.  Następnie zorganizowałem naradę z udziałem przedstawicieli WIOŚ Słupsk, ZMiUW W Słupsku, Nadleśnictwa Ustka, O.W. Słowiniec” Zapadłe, OW ALP, G.S. Ustka, p. J.Wołoch – Zapadłe celem omówienia spraw dotyczących zanieczyszczenia wód powierzchniowych w m. Zapadłe i Orzechowo. W wyniku ustaleń  dokonano dodatkowej kontroli w terenie z udziałem przedstawicieli WIOŚ Słupsk i PSSE Słupsk w ośrodkach Wczasowych w Orzechowie oraz w Obozie Harcerskim w m. Zapadłe celem  stwierdzenia prawidłowości odprowadzania ścieków. Dokonano również wizji lokalnej końcowego odcinka rzeki Orzechówki – ujście do morza. W wyniku podjętych działań  stwierdzam kilka źródeł zanieczyszczeń. Przekazałem zalecenia do poszczególnych podmiotów.

- 9 –

- W miesiącach lipcu i sierpniu zleciłem przeprowadzenie 6 –krotnie  kontroli w terenie przy udziale Straży Granicznej celem sprawdzenia realizacji umów na wywóz nieczystości stałych w miejscowościach Rowy, Poddąbie , Dębina.

W ZAKRESIE:  ORGANIZACJI  I  SPRAW  OBYWATELSKICH

- Dokonałem wymiany stolarki okiennej PCV w dwóch pomieszczeniach biurowych za kwotę – 5.254,33 zł brutto. Umowa zawarta z Firmą „BAJCAR” w Słupsku przy ul. Portowej 7

- Wykonałem remont w dwóch pomieszczeniach biurowych (malowanie z położeniem w jednym pokoju paneli podłogowych). Prace wykonał Zakład Ogólnobudowlany Jan i Piotr Bernatajtys w Ustce, z którym została zawarta umowa na kwotę 3.007,30 zł brutto.

- Zorganizowałem przetarg nieograniczony na dostawę mebli biurowych do pomieszczenia (pokój Nr 8). Przetarg wygrała Firma ‘KLASS” Meble Biurowe i Hotelowe w Koszalinie z/s w Słupsku, która dostarczyła meble za kwotę 18.810,92 zł brutto.

W ZAKRESIE GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM   /P. .Bartoszek/

1. Na dzień 4 lipca przygotowałem do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego 7 działek letniskowych.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

- 10 –

2. Następnie na 24 lipca br. wyznaczyłem do zbycia w formie przetargu nieograniczonego

- 4 działki letniskowe,

- 1 działkę pod zabudowę mieszkalną.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

3. W dniu 11 sierpnia przygotowałem do zbycia w formie przetargu nieograniczonego łącznie 27 działek  :

- 16 działek pod zabudowę letniskową

- 5 działek pod zabudowę mieszkalno – pensjonatowo – letniskową

- 3 działki pod zabudowę mieszkalną

- 3 działki pod zabudowę mieszkalno - pensjonatową

Przetarg odbył się w dniu 25 sierpnia 2003r. sprzedano łącznie 18 działek w tym:

- 2 działki pod zabudowę mieszkalną w Dębinie,

- 3 działki letniskowe w Rowach

- 13 działek letniskowych w Dębinie.

4. W dniu 21 lipca br. zorganizowałem spotkanie z Radą Sołecką w miejscowości Zaleskie celem powołania Komitetu Organizacyjnego Organizacji Dożynek w 2003r. w miejscowości Zaleskie, które odbędą się w dniu 14 września

W skład Komitetu wchodzą następujące osoby :

- Henryk Sosnówka – przewodniczący

- Bogumiła Sosnówka – członek

- Krystyna Bartkowiak – członek

- Bogusław Bartkowiak – członek

- Jolanta Odnoczko – członek

- Józef Odnoczko– członek

- Helena Szejna – członek

- Stanisław Gontek – członek

- Barbara Perka – członek

- Beata Kluczyn – członek

- Józef Perka – członek

- 11 –

- Antonina Bartoszek – członek

- Tomasz Wszółkowski – członek

- Zdzisław Lesiecki – członek

- Eugeniusz Konarzewski – członek

- Rafał Gontek – członek

Na spotkaniu omówiłem przygotowanie części artystycznej oraz obiektu sportowego wraz z przyłączeniem energii i wody.

Następne spotkanie zorganizowałem w dniu 30 lipca br. celem sprawdzenia ustalonych w dniu 21 lipca zadań. Stwierdziłem, że prace zostały już częściowo wykonane. W dniu 11 sierpnia spotkałem się z sołtysami w celu przygotowania harmonogramu dowozu mieszkańców gminy na dożynki do Zalasek oraz zaproponowałem sołtysom wykonanie wieńca i dwóch chlebów na  dożynki powiatowe, które odbędą się 7 września w Dębnicy Kaszubskiej celem reprezentowania Gminy Ustka, wytypowano na Dożynki Powiatowe Zbigniewa i Jolantę Roskowińskich z Możdżanowa. Państwo Roskowińscy prowadzą gospodarstwo rolne  o produkcji mieszanej. Posiadają łącznie 26 ha gruntów. Szczególnie zajmują się hodowlą trzody chlewnej łącznie 200 szt. w tym:

- 16 macior

- 1 knura

- 50 tuczników

- 70 warchlaków

- 63 prosiąt

5. W miesiącach lipiec sierpień br. roku wydałem 7  decyzji zatwierdzających projekty podziału na nieruchomości oraz 20 decyzji o dodatkach mieszkaniowych w tym 19 pozytywnych tzn. przyznających dodatki mieszkaniowe na okres 6 miesięcy.

6. W miesiącu lipcu podpisałem umowy zlecenia z opiekunami świetlic wiejskich:

- Pani Marzena Starzec – świetlica w Charnowie

- Pani Teresa Nycnerska – Anoszczak – świetlica w Duninowie

- 12 –

- Pani Zofia Smołuch – świetlica w Grabnie

- Pani Agnieszka Miszta – świetlica w Machowinie

- Pani Jolanta Pętlak – świetlica w Możdżanowie

- Pani Ewa Kublik – świetlica w Niestkowie

- Pani Elżbieta Piątek – świetlica w Pęplinie

- Pani Małgorzata Maciejewska – świetlica w Starkowie

- Pani Bogumiła Juszczyńska – świetlica w Wodnicy

7. Wystąpiłem z wnioskiem do Dyrektora Regionalnych Lasów państwowych w Szczecinku o wyłączenie trenów leśnych z użytkowania leśnego następujących działek Nr Nr 46/9, 46/11, 48/1, 48/2 położonych w miejscowości Poddąbie  celem zakupu do zasobów mienia gminy.

REFERATU  EKONOMICZNO FINANSOWEGO (P.H.Łażewska)

- Rozliczyłem podatki z tyt. wynajmu pokoi w sezonie i raty bieżące podatku: od nieruchomości, rolnego, leśnego

- Wdrożyłem zalecenia i odpowiedziałem na wnioski pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w związku z przeprowadzoną kontrolą w terminie 06.01. – 05.05.2003 r.

- Podpisałem aneks do umowy na budowę drogi w Niestkowie ze środków SAPARD

- Podpisałem porozumienie z Wojewódzką Komendą Policji w Gdańsku oraz Morskim Oddziałem Straży Granicznej w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa, ładu i porządku na terenie Gminy Ustka w sezonie

- Przygotowałem projekty uchwał pod obrady Rady w spr. zmian w budżecie oraz planu inwestycyjnego na lata 2003 – 2005

- 13 –

- Sporządziłem informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 r. i podpisałem stosowne do tego Zarządzenie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr VI/45/2003 z dnia 26 lutego 2003 r.

- Sporządziłem sprawozdania półroczne br. z wykonania budżetu Gminy do Ministerstwa Finansów

- Złożyłem wniosek do Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów w sprawie zwrotu utraconych dochodów z tyt. podatku od nieruchomości ( muzeum, grunty objęte ochroną w Rowach )

- Na bieżąco:

- wprowadzam zmiany w wymiarze podatku

- powierzam obowiązki inkasentom do pobierania opłaty miejscowej i targowej w miejscowościach letniskowych

- rozpatruję podania dot. umorzenia i przesunięcia terminów płatności podatków, opłat lokalnych ( opłata targowa, miejscowa ), opłat cywilnoprawnych ( wieczyste użytkowanie gruntu, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, spłaty lokalów mieszkalnych, dzierżawy terenów i najem lokali )

- rozpatruję i realizuję wnioski dot. udzielenia dotacji dla instytucji zajmujących się krzewieniem kultury i sportu oraz inne bieżące sprawy wynikające z działalności szkół, świetlic itp.

- wystawiam zaświadczenia Rp – 7 do naliczania kapitału początkowego przez ZUS

- prowadzę rozliczenia z ZUS: deklaracje DRA + załączniki – dot. wynagrodzeń pracowników

- prowadzę rozliczenia z Urzędem Skarbowym: PIT 8a, 4, deklaracja         VAT –7

- sporządzam listy płac

- realizuję uchwałę budżetową na 2003 r. i prace wynikające z ustaw o finansach publicznych, o rachunkowości, o podatkach i opłatach lokalnych

- prowadzę sprawozdawczość budżetową z wykonania dochodów i wydatków gminy

- wprowadzam zmiany planów finansowych wraz z informacją dla Wojewody.