Załącznik Nr 1

do uchwały Rady Gminy Ustka

nr XVIII/198/04 z dnia 04 sierpnia 2004r.

GMINA USTKA

# PLAN   ROZWOJU LOKALNEGO

na lata 2004-2010

Lipiec 2004r.

##### STRUKTURA DOKUMENTU - PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO

# WSTĘP

# I.  OBSZAR  I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLAN

III.  ZADANIA POLEGAJCE NA POPRAWIE SYTAUACJI NA DANYM OBSZARZE

# IV . REALIZACJA ZADAŃ  i PROJEKTÓW

V. POWIĄZANIE PROJEKTU/ÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

VII. PLAN FINANSOWY NA LATA 2004 – 2006 (OBLIGATORYJNIE) I NA NASTĘPNE PLANOWANE LATA (FAKULTATYWNIE)

VIII. SYSTEM WDRAŻANIA

IX. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

# WSTĘP

Plan Rozwoju Lokalnego to dokument o charakterze  strategicznym i stanowi integralną część Strategii Rozwoju Zrównoważonego Gminy Ustka.

## Obowiązek opracowania planu wynika z zapisów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i dotyczy inwestycji, których wykonanie może być dofinansowane  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i innych środków  zewnętrznych. Zapisy planu są  spójne z Narodowym Planem Rozwoju oraz ze strategiami rozwoju województwa i powiatu, gminy  a działania  w nim zaproponowane   wynikają  z celów w/w dokumentów.

Rodzaje kwalifikujących się projektów do złożenia w działaniu 3.1 i 3.2 oraz 3.3.1 zawierają się w obszarach :

-budowa lub modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków

-budowa lub modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody

-wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii

-poprawa jakości powietrza

- gospodarka odpadami

- przeciwdziałanie powodziom

-budowa i modernizacja dróg gminnych i innych o znaczeniu lokalnym lub regionalnym

- kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje

- budowa lub modernizacja lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej

Plan Rozwoju Lokalnego – jest nowoczesnym narzędziem zarządzania. Służy realizacji polityki programowania rozwoju lokalnego, regionalnego .Obejmuje on analizę i diagnozę sytuacji obecnej, wyznacza wizję rozwoju samorządu, opis planowanych zadań inwestycyjnych na lata  2004-2006, plan finansowy na lata 2004-2006 obligatoryjnie a w latach 2007-2010 fakultatywnie.

Plan opracowano według zaproponowanej w podręczniku wdrażania ZPORR.

#### OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

- Wstęp i ogólne informacje o gminie

Gmina Ustka położona na środkowym wybrzeżu Bałtyku, sąsiaduje od strony wschodniej ze Światowym Rezerwatem Biosfery – Słowińskim Parkiem Narodowym; od zachodniej z Rezerwatem Ornitologicznym i Wodno-roślinnym Jeziora Modła; od południowej z Parkiem Krajobrazowym DOLINA SŁUPI - Pomnikiem Przyrody Ożywionej i Nieożywionej, miedzy ujściem rzeki Słupi i Łupawy. Zajmuje powierzchnię 21.810 Ha, w tym 11.744 Ha (50,8%) to użytki rolne; 6.723 Ha (30,8%) to lasy. Długość wybrzeża morskiego wynosi około 20km.

Gęstość zaludnienia 33 osoby na km². Ludność ogółem 7.468 mieszkańców.

Osadnictwo skupione jest we wsiach od 300 do 800 mieszkańców. Wsie mają kształt ulicówek i są połączone dogodną siecią komunikacyjną.

Powierzchnia terenu modelowana była przez lądolód skandynawski oraz działalność morza. Na zachód od miasta Ustki – odrębnej jednostki administracyjnej położonej w samym sercu gminy rozciąga się szeroka, piaszczysta plaża, a na wschód wybrzeże klifowe, nieustannie się zmieniające.

Wydmy nadbrzeżne porośnięte są lasami sosnowymi i mieszanymi. Powietrze morskie zawiera: jad, sól, co sprzyja leczeniu chorób układu oddechowego i krążenia. Coraz częściej wykorzystywane złoża borowin sprzyjają leczeniu chorób narządów ruchu.

Gmina Ustka powstała z dniem 01.07.1976 roku na mocy Rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 11 czerwca 1976r (§ 5 pkt.3) w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia granic i nazw gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władz i administracji państwowej w województwach białostockim, kieleckim, słupskim, suwalskim i tarnowskim Dz.U.Nr 23 z dn.29 czerwca 1976r.,poz 142, który brzmi:

Tworzy się gminę Ustka z siedzibą gminnych organów władzy i administracji państwowej w Ustce; w skład gminy Ustka wchodzą obszary gmin Duninowo i Objazda oraz gmin Bruskowo wiele obszary sołectw Charnowo i Niestkowo.

W wyniku przeobrażeń społeczno-gospodarczych w dniu 1 kwietnia 1986r. nastąpiło utworzenie wspólnej Rady Narodowej dla miasta i gminy Ustka. Wspólne gospodarowanie gminą miejską i wiejską Ustka trwało zaledwie 4 lata. W dniu 14 września 1990r. podjęto uchwałę Rady Gminy Miejskiej w Ustce nr VI/39A/90 W SPRAWIE PODZIAŁU Gminy Ustka na dwie oddzielne gminy, ustalenie ich granic, nazw i ich siedzib-pod silną presją radnych

Ochrona przyrody i krajobrazu.

Rezerwat  przyrody  "Jezioro  Modła".

Ustanowiony w 1982 r. zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu jako rezerwat przyrodniczo-ornitologiczny i wodno-roślinny pod nazwą "Jezioro Modła" obszar jeziora 
i nieużytków o łącznej powierzchni 194,80 ha, obejmujący ochroną miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków wodnych oraz zespołów roślinności wodnej i szuwarowej.

"Jezioro Modła" umiejscowione jest c.a. 2 km na północny zachód od Duninowa, c.a. 8 km 
na południowy zachód od Ustki, 2-3 km od brzegu morskiego, stanowiąc w ten sposób jedno z jezior przymorskich. Gniazdują tu ptaki stanowiące ewenement polskiej ornitologii: mewa śmieszka, mewa pospolita, łabędź niemy, rycyk, remiz, błotniak stawowy i łąkowy oraz bąk 
i kwiczoł.

Bogatą szatę roślinną prezentują: trzcina pospolita, pałak, zbiorowiska wierzbowe 
i zaroślowe, tworząc w ten sposób sprzyjające warunki dla lęgowania ptaków wodnych 
i błotnych. Jezioro Modła posiada rangę ostoi ptactwa wodnego o znaczeniu europejskim.

Osobliwością rezerwatu są pływające wyspy - lęgowiska ptaków. Lustro wody tego wybitnie EUTROFICZNEGO, mocno wypłyconego i zarośniętego jeziora zajmuje powierzchnię 45 ha.

"Buczyna nad Słupią".

Jedną z podstawowych form konserwatorskiej ochrony przyrody są rezerwaty przyrodnicze. "Buczyna nad Słupią" o pow. 18,92 ha położona jest na pograniczu miasta 
i gminy Ustka, między korytem rzeki Słupi a torem kolejowym relacji Ustka-Słupsk, 
przy przystanku PKP Mokrzyca. Swym zasięgiem obejmuje fragment pradoliny Słupi 
z drzewostanem bukowym. Jest to żyzna buczyna niżowa, rzadko spotykana na Pomorzu. 
Z roślin zielonych występują tu m.in.: perłówka jednokwiatowa, kokorycz wątła, złoć pochwolistana.

"Słowiński Park Narodowy".

Wrota do Parku uznanego przez UNESCO za światowy rezerwat biosfery otwierają się w m-ści Rowy, największej osady rybackiej i głównej miejscowości wypoczynkowej Gminy Ustka, chroniąc jednocześnie krajobraz ruchomych wydm nadmorskich, trzy słonawe jeziora przymorskie.

Ponadto na terenie gminy funkcjonują:

1. Rezerwat "Wydma Orzechowska"

2. Park Krajobrazowy "Dolina Słupi".

Ostoja chroni dorzecze środkowego biegu rzeki Słupi wraz z dopływami i szeregiem jezior, 
   występują tu liczne wąwozy i wzniesienia. Krajobraz urozmaicają drzewostany w wieku 
   40-100 lat na ogół sosnowe z udziałem buka, dębu, świerka i brzozy.

3. Obszary Krajobrazu Chronionego na zachód od Ustki (pow. 7.520 ha) i Nr I, II - to pas wybrzeża na wschód od Ustki (pow. 3.336 ha). Dość wyraźnie wykrojone w krajobrazie są Wydmy Lędowskie - od południa otacza je równinny obszar (do 10m n.p.m.) dość często zabagniony, który lekko obniża się  w kierunku zachodnim, schodząc w rejonie  Zaleskiego Bagna do 1 m n.p.m.. Od wydm Modelskich i Zaleskich, położonych bardziej na zachód, oddzielone są lekkim obniżeniem wydmowym. Obszar Wydm Lędowskich dł. 4,5 km  i szerokości 1,5 km posiada dość znacznie urozmaiconą rzeźbę; wysokości wahają się od 11 - 41 m n.p.m. Wydmy porośnięte są lasem iglastym  i roślinnością wydmową

Ochrona zabytków.

Kościoły z przylegającymi cmentarzami - stanowią zabytki kl. "0" i objęte są opieką Konserwatora Zabytków.

Na uwagę zasługują:

1. Kościół filialny p.w. "Znalezienia Krzyża" w Charnowie z XV w.

2. Kościół p.w. "Matki Boskiej Częstochowskiej" w Duninowie z XV w.

3. Kościół filialny p.w. "Jana Chrzciciela" w Grabnie z XVI w.

4. Kościół filialny p.w. "Podwyższenia Krzyża" w Machowinie z XIX w.

5. Kościół filialny p.w. "Św. Bartłomieja" w Możdżanowie z XIV w.

6. Kościół p.w. "Matki Boskiej Częstochowskiej" w Objeździe z XVII w.

7. Kościół w Rowach z XIX w.

Wartość zabytkową przedstawiają również chałupy o budowie szkieletowej, budowle bramne oraz pałace i dziedzińce dworskie znajdujące się prawie w każdej miejscowości. Szczególnie polecam zwiedzającym  pałac w Duninowie pochodzący z XIX w. i w Zaleskich z XVIII w. - oba stanowią własność prywatną.

II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU

1.Powierzchnia, ludność i struktura osadnicza

Gmina wiejska Ustka zajmuje obszar o powierzchni geodezyjnej 21 810 ha. Obszar ten stanowi 9,5% powierzchni powiatu słupskiego i 1,2% powierzchni województwa pomorskiego. Gmina należy do najmniejszych obszarowo gmin wiejskich w powiecie słupskim i pod względem wielkości zajmuje przedostatnie miejsce przed gminą Damnica.

We władaniu Skarbu Państwa znajduje się 11 940 ha (55% całkowitej powierzchni gminy), osób fizycznych – 6 566 ha (30%), spółek prawa handlowego - 1 894 ha (9%), gminy Ustka – 1 131 ha (5%) – stan w dniu 1.01.2003 r. Skarb Państwa reprezentowany jest głównie przez PGL Lasy Państwowe oraz AWRSP.

Obszar gminy podzielony jest na 18 sołectw: Charnowo, Dębina, Duninowo-Duninówko, Gąbino (obejmujące także wsi Dominek i Osieki Słupskie), Grabno-Zimowiska, Lędowo-Modła (także Modlinek i Lędowo Osiedle), Machowino, Machowinko (Redwanki i Poddąbie), Niestkowo, Możdżanowo, Objazda-Bałamątek, Pęplino, Przewłoka (Orzechowo i Zapadłe), Rowy, Starkowo (Golęcino i Krężołki), Wodnica, Wytowno (Dalimierz Przewłocki), Zaleskie (Zabłocie).

Na koniec grudnia 2001 r. liczba ludności wynosiła 7 516 osób w 33 miejscowościach (7,9% ludności powiatu słupskiego i 0,3% ludności województwa), w tym mężczyźni stanowili 51% zaś kobiety 49%. Na tle gmin wiejskich powiatu, gmina Ustka należy do średnio zaludnionych - 34 osoby na 1 km2. Do najludniejszych wsi należą: Objazda, Przewłoka, Duninowo i Machowinko (powyżej 450 mieszkańców).

Liczba gospodarstw domowych wynosiła 2000 (stan w 2000 r. wg Uwarunkowania przestrzenne rozwoju ...2001).

Liczbę ludności przebywającą na terenie gminy charakteryzują znaczne wahania w ciągu roku, spowodowane sezonowym napływem turystów w miesiącach letnich. Zjawisko to jest szczególnie widoczne w miejscowościach nadmorskich (Rowy, Dębina, Poddąbie, Orzechowo).

- Dominujące formy gospodarowania

Gmina posiada charakter turystyczno-rolniczy. Nadmorskie położenie, duży potencjał agroekologiczny a także bliskość rynków zbytu tworzą korzystne warunki do rozwijania takich form gospodarowania, jak: turystyka, rybactwo morskie, rolnictwo oraz przetwórstwo żywności.

Po 1990 roku nastąpił spadek znaczenia branż rolniczej i rybackiej na rzecz rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnej oraz, w mniejszym stopniu, mieszkaniowej.

Koncentracja funkcji mieszkaniowych i towarzyszących usług następuje przede wszystkim w miejscowościach Przewłoka i Wodnica oraz wczasowiskach nadmorskich – Rowy, Poddąbie, Dębina. Szansę dla rozwoju stałej i sezonowej bazy turystycznej może szczególnie stanowić realizacja programu inwestycyjnego w kształtującej się nowej jednostce urbanistycznej we wsi Przewłoka (jako uzdrowiska alternatywnego dla miasta Ustki).

Rozwój funkcji gospodarczych ma miejsce w sąsiedztwie drogi powiatowej nr 210 na trasie Słupsk - Ustka, w miejscowościach Grabno-Zimowiska, w miejscowości Machowino, planowany jest także w miejscowościach Charnowo i Niestkowo.

Gmina posiada na swym terenie znaczne obszary terenów wojskowych, co może w pewien sposób ograniczać rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnych w sąsiedztwie tych obszarów (np. na możliwość pełnego wykorzystania akwenu morskiego dla żeglarstwa i sportów wodnych.

Na koniec 2001r. na terenie gminy było zarejestrowanych (wg REGON) 658 podmiotów gospodarki narodowej, w tym: 13 w sektorze publicznym i 645 w sektorze prywatnym (wg US w Gdańsku).

Wśród 525 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą najliczniejszą grupę podmiotów stanowiły branże: handel i naprawy – 137 oraz hotele i restauracje – 100 jednostek, stanowiąc łącznie ponad 45% całkowitej liczby podmiotów osób fizycznych.

Na 1000 mieszkańców przypadało w gminie 85,8 podmiotów sektora prywatnego, (średnio w powiecie -73,4, w województwie – 92,0).

Wg Spisu rolnego (ostatnia publikacja z 1996 r) na obszarze gminy miało swoją siedzibę 441 indywidualnych gospodarstw rolnych powyżej 1 ha użytków rolnych, w tym: 1-10 ha – 244, 10-20 ha – 128, 20-100 ha – 66 i powyżej 100 ha – 3 gospodarstwa. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosiła 14,5 ha użytków rolnych.

Wg stanu na dzień 1.01.2003 r. we władaniu rolników indywidualnych było 5 846 ha użytków rolnych (47%), w Zasobie WRSP – 3 135 ha (25%), spółek prawa handlowego - 1 838 ha (15% całkowitej powierzchni użytków rolnych gminy). Trwa proces prywatyzacji i zagospodarowywania gruntów rolnych Zasobu. Tempo prywatyzacji jest stosunkowo duże - dotychczas trwale rozdysponowano 54% użytków rolnych przejętych przez AWRSP T/O w Słupsku. Od 2000r. z Zasobu ubyło 1 055 ha użytków rolnych.

Na koniec 1 półrocza 2003 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy było zarejestrowanych 860 bezrobotnych z terenu gminy, w tym 455 kobiet. Stanowiło to 6,2% liczby bezrobotnych w powiecie słupskim. Odsetek bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił 19,6 % (średnia dla powiatu – 34,9%, w województwie pomorskim – 21,3%).

Wg stanu na 31.VII.2001r. na obszarze gminy znajdowały się ogółem 63 obiekty noclegowe turystyki, co stanowiło blisko połowę całkowitej ich ilości w powiecie. Liczba miejsc noclegowych wynosiła 6 420 (45% liczby ogółem w powiecie).W 2001 roku z noclegów skorzystało 29 255 turystów (33%), w tym 1906 zagranicznych (45% całkowitej liczby turystów zagranicznych, korzystających w tym czasie z noclegów w powiecie słupskim)

Główne funkcje gminy to zagospodarowanie: turystyczne – czyli działalność inwestycyjna, mająca na celu stworzenie warunków do wypoczynku; rolnicze – czyli działalność, której celem jest produkcja żywności.

Statut gminy określa jej działania w celu realizacji zbiorowych potrzeb mieszkańców i głównych funkcji gminy. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ustka precyzuje poważne bardzo dokładnie.

Głównym założeniem władz gminy jest stworzenie korzystnych warunków dla powstania nowych podmiotów gospodarczych, które ożywią życie gospodarcze, a jednocześnie dadzą mieszkańcom nowe miejsca pracy.

Wizja rozwoju jest określeniem takiego obrazu gminy, jaki chcieliby osiągnąć w ciągu kilku lat  mieszkańcy gminy – uczestnicy procesu planowania. Wizja określa bardzo ogólnie, dlaczego działamy, do czego dążymy, jakie chcemy osiągnąć cele, jeśli podejmiemy działania strategiczne.

W opracowanej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ustka wizję sformułowano w następujący sposób:

Gmina Ustka jest miejscem przyjaznym dla mieszkańców i turystów,  umożliwiającym:

→ wysoki poziom życia poprzez zrównoważony rozwój gospodarczy ( usługowo -turystyczno - ekologiczny

→ nowoczesną edukację,

→ dobrą opiekę medyczna

→ kultywowanie lokalnej tradycji,

→ integrację społeczności lokalnej

Wizja określa bardzo ogólnie, dlaczego działamy, do czego dążymy, jakie chcemy osiągnąć cele i jak chcemy żeby gmina wyglądała za kilka lat  i w związku z tym określono cel nadrzędny Strategii o treści :

Wysoka jakość życia mieszkańców Gminy Ustka

Problemy rozwoju gminy :

- rozwój gospodarczy jest niezbędnym warunkiem prawidłowego funkcjonowania gminy , w tym występujące w gminie problemy to:

- Nierównomiernie rozmieszczona całoroczna baza turystyczno – wypoczynkowa

- Nieopłacalna produkcja rolna

- Brak restrukturyzacji terenów wiejskich

- Słaby rozwój gospodarczy gminy

-  rozwój społeczny jest niezbędnym warunkiem prawidłowego funkcjonowania

gminy, w tym występujące w gminie problemy to:

- Niedoposażenie i zły stan bazy szkolnej

- Niewystarczająca opieka medyczna i socjalna

- Niewystarczająca oferta kulturalna i sportowa

- Wzrost patologii społecznej, słabe poczucie bezpieczeństwa mieszkańców

-  zasoby środowiskowe i kulturowe gminy jakość środowiska jest elementem podstawowym zarówno dla poziomu życia jak i dla rozwoju ważnych dla gminy dziedzin gospodarki. W związku z tym rozwój gospodarczy gminy nie może godzić w trwałości zasobów środowiska. Zasoby te decydują o walorach zamieszkania i wypoczynku.

Zdefiniowano występujące w gminie w tym zakresie  problemy jako:

- Brak systemu sprawnej gospodarki odpadami

- Niska świadomość ekologiczna mieszkańców

- Brak kompleksowego uporządkowania terenów zielonych

- Nie w pełni dokończona infrastruktura techniczna w zakresie gospodarki ściekowej

- infrastruktura techniczna nowoczesna infrastruktura techniczna jest bazą dla wszechstronnego rozwoju gminy. W ciągu dziewięciu lat funkcjonowania samorządów lokalnych w Polsce nastąpiła dynamiczna rozbudowa urządzeń technicznych powodujących wzrost jakości życia na obszarach zarządzanych przez gminy. Dokonana diagnoza stanu,  pozwoliła na podjęcie  próby hierarchizacji problemów a docelowo dążeń i zadań związanych z szeroko traktowaną infrastrukturą techniczną:

- Brak zbiorczego zaopatrzenia w gaz ziemny

- Zły stan dróg lokalnych

- Niepełna i niezadowalająca jakość połączeń telekomunikacyjnych

- Niedostateczne przygotowanie terenów przeznaczonych pod inwestycje w zakresie zaopatrzenia w wodę

- Niepełne zaopatrzenie w energię elektryczną nowych terenów

- Niewykorzystanie alternatywnych źródeł energii

- Duże zużycie energii

-  zarządzanie gminą – właściwy przypływ informacji pomiędzy Urzędem a obywatelem

i odwrotnie jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania gminy.

- Słaba promocja walorów gminy

- Niewystarczający przepływ informacji miedzy obywatelem a Urzędem

- Potrzeba zwiększenia jakości usług Urzędu

Cele główne określono w następujący sposób:

- dla obszaru gospodarczego,

Prężna gospodarka, zapewniająca mieszkańcom gminy wysoką jakość życia.

- dla obszaru środowiskowego,

Zrównoważony rozwój ochrony środowiska Gminy Ustka.

- dla obszaru infrastruktury technicznej,

Zrównoważony rozwój infrastruktury technicznej Gminy Ustka.

- dla obszaru społecznego

Świadome i zintegrowane społeczeństwo.

- dla zarządzenia gminą

Skuteczna promocja i nowoczesne zarządzanie gminą.

III.ZADANIA POLEGAJACE NA POPRAWIE SYTUACJI NA DANYM OBSZARZE

Cel - zrównoważony rozwój ochrony środowiska Gminy Ustka.

1. Kompleksowa gospodarka odpadami.

| Lp. | Działania/Zadania | Harmonogram lata | Odpowiedzialni | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Zorganizowanie systemu segregacji odpadów. | 2005 – 2007 | Zarząd Gminy | Budżet gminy. Środki pozabudżetowe. |
| 2. | Stworzenie systemu odbioru odpadów. | 2000 – 2005 | Zarząd Gminy | Budżet gminy. Środki pozabudżetowe. |

2. Odpowiednie zagospodarowanie terenów zielonych.

| Lp. | Działania/Zadania | Harmonogram lata | Odpowiedzialni | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Inwentaryzacja i uporządkowanie parków gminie | 2005– 2010 | Inspektor ds. ochrony środowiska | Budżet gminy. Środki pozabudżetowe. |
| 2 | Opracowanie programu zagospodarowania terenów rekreacyjnych z uwzględnieniem wprowadzenia zieleni. | 2005 – 2008 | Zarząd Gminy | Budżet gminy. Środki pozabudżetowe. |
| 3 | Promocja wprowadzenia zadrzewień śródpolnych i przy zabudowaniach | 2005 – 2008 | Zarząd Gminy | Budżet gminy. Środki pozabudżetowe. |

3.Wypracowanie i realizacja programu podnoszącego świadomość ekologiczną

| Lp. | Działania/Zadania | Harmonogram lata | Odpowiedzialni | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Prowadzenie spotkań w zakresie edukacji ekologicznej. | 2004 – 2008 | Inspektor ds. ochrony środowiska, Zarząd Gminy | Budżet gminy, środki pozabudżetowe. |
| 2 | Tworzenie ścieżek dydaktyczno – przyrodniczych | 2005 – 2010 | Inspektor ds. ochrony środowiska, Gmina | Budżet gminy, środki pozabudżetowe. |
| 3 | Wydawanie i rozprowadzenie materiałów w zakresie ochrony środowiska i walorach przyrodniczych gminy. | 2004 - 2010 | Inspektor ds. ochrony środowiska, Gmina | Budżet gminy, środki pozabudżetowe. |
| 4 | Organizacja konkursów ekologicznych | 2004 – 2010 | Inspektor ds. ochrony środowiska, Gmina, dyrektorzy placówek oświatowych | Budżet gminy, środki pozabudżetowe. |
| 5 | Prowadzenie dodatkowych zajęć z zakresu ochrony środowiska w szkołach | 2004 - 2010 | Inspektor ds. ochrony środowiska, Gmina, dyrektorzy placówek oświatowych | Budżet gminy, środki pozabudżetowe. |
| 6 | Wymiana doświadczeń zakresu ochrony środowiska w kraju i zagranicą | 2004 - 2010 | Inspektor ds. ochrony środowiska, Gmina, dyrektor placówek oświatowych | Budżet gminy, środki pozabudżetowe. |

Cel-  Prężna gospodarka, zapewniająca mieszkańcom gminy wysoką jakość życia.

1. Rozwój turystyki

| Lp. | Działania/Zadania | Harmonogram lata | Odpowiedzialni | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Powołanie Centrum informacji i rozwoju Gminy. | 2005 – 2010 | Urząd Gminy | Budżet gminy |
| 2 | Promocja walorów Gminy. | 2005 – 2010 | Centrum Informacji, Urząd Gminy | Budżet gminy, środki pozabudżetowe. |
| 3 | Przygotowanie terenów dla inwestorów | 2004 – 2010 | Urząd Gminy | Budżet gminy, środki pozabudżetowe. |
| 4 | Budowa terenów rekreacyjno – sportowych (trasy rowerowe, korty, baseny, pola golfowe) | 2004 – 2010 | Urząd Gminy | Budżet gminy, środki pozabudżetowe. |
| 5 | Promocja turystyki rodzinnej | 2004 - 2010 | Centrum informacji, Urząd Gminy, Sołtysi | Budżet gminy, środki pozabudżetowe. |
| 6 | Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych | 2004 - 2010 | Urząd Gminy | Budżet gminy, środki pozabudżetowe, Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |

2. Produkcja rolna odpowiadająca lokalnym potrzebom.

| Lp. | Działania/Zadania | Harmonogram lata | Odpowiedzialni | Źródła Finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Powołanie grup producenckich. | 2000 – 2010 | Urząd Gminy, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Izba Rolnicza | Budżet gminy, środki pozabudżetowe. |
| 2 | Programowanie produkcji zdrowej żywności z atestem. | 2000 – 2015 | Urząd Gminy, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Izba Rolnicza | Budżet gminy, środki pozabudżetowe. |
| 3 | Podnoszenie wiedzy i kwalifikacji rolników. | 2000 – 2015 | Urząd Gminy, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Izba Rolnicza | Budżet gminy, środki pozabudżetowe. |
| 4 | Tworzenie dodatkowych źródeł dochodu w obrębie gospodarstw rodzinnych. | 2000 - 2015 | Urząd Gminy, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Izba Rolnicza | Budżet gminy, środki pozabudżetowe. |

3 . Restrukturyzacja terenów wiejskich.

| Lp. | Działania/Zadania | Harmonogram lata | Odpowiedzialni | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kompleksowa restrukturyzacja wsi Przewłoka (183 ha); Wytowno, Machowinko (1000ha) | 2000 – 2015 | Zarząd Gminy, | Budżet gminy, Sejmik Samorządowy, Urząd Wojewódzki, Środki pozabudżetowe |
| 2 | Wykorzystanie istniejącej bazy pod rozwój agroturystyki, drobnej przedsiębiorczości i usług. | 2000 – 2015 | Urząd Gminy, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Izba Rolnicza | Budżet gminy, środki pozabudżetowe. |
| 3 | Tworzenie systemu szkoleń pozaświatowych dla społeczności lokalnej. | 2000 – 2015 | Urząd Gminy, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Izba Rolnicza | Budżet gminy, środki pozabudżetowe. |
| 4 | Restrukturyzacja pozostałych terenów Gminy Ustka. | 2000 - 2015 | Zarząd Gminy, | Budżet gminy, Sejmik Samorządowy, Urząd Wojewódzki, Środki pozabudżetowe |

4. Rozwój przedsiębiorczości.

| Lp. | Działania/Zadania | Harmonogram lata | Odpowiedzialni | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ulgi podatkowe dla osób inwestujących na terenach wiejskich, na działalność pozarolniczą. | 2004 – 2010 | Urząd Gminy | Budżet gminy, środki pozabudżetowe. |
| 2 | Tworzenie rynku usług w zakresie przetwórstwa rolnego i rybnego. | 2004 – 2010 | Urząd Gminy | Budżet gminy, środki pozabudżetowe. |

Cel główny – Zrównoważony rozwój infrastruktury technicznej gminy.

1. Gazyfikacja terenów gminy Ustka.

| Lp. | Działania/Zadania | Harmonogram lata | Odpowiedzialni | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Budowa głównych sieci przemysłowych i stacji redukcyjno – pomiarowych. | 2005 – 2010 | Dyrekcja Okręgu Pomorskiego Zakładu Gazowniczego w Gdańsku | Budżet Dyrekcji Okręgu Pomorskiego Zakładu Gazowniczego w Gdańsku |
| 2 | Budowa szczegółowych sieci gazowych w poszczególnych miejscowościach. | 2005 – 2010 | Dyrekcja Okręgu Pomorskiego Zakładu Gazowniczego, Zarząd Gminy | Budżet Dyrekcji Okręgu Pomorskiego Zakładu Gazowniczego, Urzędu Gminy, dotacje pozabudżetowe, środki indywidualnych odbiorców |

2. Dobry stan dróg lokalnych

| Lp. | Działania/Zadania | Harmonogram lata | Odpowiedzialni | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Opracowanie szczegółowej ewidencji dróg gminnych. | 2003 – 2004 | Gmina | Budżet gminy |
| 2 | Opracowanie programu modernizacji i rozbudowy sieci dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. | 2003 – 2005 | Gmina, Zarząd Dróg Powiatowych, Zarząd Dróg Wojewódzkich | Budżet gminy, budżet Zarządu Dróg Powiatowych i Wojewódzkich, dotacje pozabudżetowe. |
| 3 | Realizacja programu modernizacji i rozbudowy dróg. | 2004 – 2010 | Gmina, Zarząd Dróg Powiatowych, Zarząd Dróg Wojewódzkich | Budżet gminy, budżet Zarządu Dróg Powiatowych i Wojewódzkich, dotacje pozabudżetowe. |
| 4 | Opracowanie i realizacja programu budowy i modernizacji ciągów pieszych i rowerowych, w szczególności w pasie nadmorskim | 2004 – 2010 | Gmina | Budżet gminy, środki pozabudżetowe. |
| 5 | Bieżące naprawy i utrzymanie dróg gminnych | 2004 - 2010 | Gmina | Budżet gminy |

3. Dobra jakość połączeń telekomunikacyjnych.

| Lp. | Działania/Zadania | Harmonogram lata | Odpowiedzialni | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Budowa sieci światłowodowej i wewnętrznej | 2003 – 2010 | TP S.A | Środki TP S.A |
| 2 | Budowa nowych i modernizacja istniejących central telefonicznych | 2004 – 2010 | TP S.A | Środki TP S.A |
| 3 | Budowa nowych sieci przekaźnikowych telefonii komórkowej i telefonii radiowego systemu dostępu abonamenckiego | 2004 – 2010 | TP S.A., operatorzy telefonii komórkowej | Środki TP S.A. oraz operatorów telefonii komórkowych |
| 4 | Ujecie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lokalizacji inwestycji telekomunikacyjnych. | 2004 – 2010 | Rada Gminy | Budżet gminy, środki wnioskodawców |

4. Zaopatrzenie w wodę nowych terenów przeznaczonych pod inwestycję w gminie

| Lp. | Działania/Zadania | Harmonogram lata | Odpowiedzialni | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej wraz z ujęciami zgodnie z planami rozwoju gminy. | 2004 – 2010 | Gmina | Budżet gminy, środki pozabudżetowe |
| 2 | Realizacja bieżących potrzeb w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę. | 2000 – 2015 | Gmina | Budżet gminy, środki pozabudżetowe |

5. Poszukiwanie alternatywnych źródeł energii i zmniejszenia zużycia energii.

| Lp. | Działania/Zadania | Harmonogram lata | Odpowiedzialni | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Wykorzystanie istniejących źródeł wód geotermalnych. | 2005 – 2010 | Gmina | Budżet gminy, środki pozabudżetowe |
| 2 | Budowa lokalnych elektrowni wiatrowych. | 2004 – 2010 | Gmina | NFOŚ, Ekofundusz, budżet gminy, środki pozabudżetowe. |
| 3 | Opracowanie programu wymiany odbiorników konwencjonalnych energii na odbiorniki energooszczędne i jego wdrażanie. | 2005 – 2010 | Gmina | NFOŚ, Ekofundusz, budżet gminy, środki pozabudżetowe. |
| 4 | Wdrażanie nowych technologii budowy i modernizacji budynków ograniczających straty energii cieplnej. | 2005 – 2010 | Gmina, organizacje pozarządowe | NFOŚ, Ekofundusz, budżet gminy, środki pozabudżetowe. |

6. pełne zaspokojenie w energię elektryczną nowych terenów.

| Lp. | Działania/Zadania | Harmonogram lata | Odpowiedzialni | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Budowa i modernizacja sieci niskiego, średniego i wysokiego napięcia z uwzględnieniem perspektywistycznych planów rozwoju gminy. | 2004 – 2010 | Zakład Energetyczny, Zarząd Gminy | Budżet Zakładu Energetycznego |
| 2 | Budowa stacji transformatorowych i innych obiektów towarzyszących przesyłowi energii. | 2004 – 2010 | Zakład Energetyczny, Zarząd Gminy | Budżet Zakładu Energetycznego |

7.  Dobre rozwiązanie gospodarki ściekowej.

| Lp. | Działania/Zadania | Harmonogram lata | Odpowiedzialni | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Budowa nowej oczyszczalni ścieków dla terenów położonych w dolinie rzeki Słupi lub rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Ustce | 2004– 2010 | Gmina | Budżet gminy, Budżet Państwa, budżet Miasta Ustka, środki pomocowe |
| 2 | Realizacja systemów kanalizacji sanitarnej wg opracowanego kompleksowego programu gospodarki wodno-ściekowej | 2004 – 2005 | jednostki obsługujące służbę zdrowia | Budżet Gminy, środki pomocowe , budżet państwa |
| 3 | Uporządkowanie gospodarki osadowej dla oczyszczalni ścieków w Rowach | 2005 – 2010 | Gmina, | Budżet gminy, środki pozabudżetowe NFOŚiGW Warszawa, WFOŚiGW Gdańsk, Środki pomocowe |

Cel - Świadome i zintegrowane społeczeństwo.

1. Nowoczesny system oświaty.

| Lp. | Działania/Zadania | Harmonogram lata | Odpowiedzialni | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Modernizacja budynków oświaty do nowego systemu kształcenia. | 2004 – 2010 | Rada Gminy, Kuratorium | Fundusze Pracy, środki pomocowe, środki w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa |
| 2 | Doposażenie szkół w sprzęt i środki dydaktyczne. | 2004 – 2010 | Rada Gminy, Dyrektorzy szkół | Subwencja ogólna oświatowa, budżet gminy, środki pozabudżetowe |
| 3 | Budowa sal gimnastycznych i boisk. | 2004 – 2010 | Rada Gminy | Budżet gminy, budżet państwa, środki pozabudżetowe |
| 4 | Budowa obiektów na cele gimnazjalne. | 2004 – 2010 | Rada Gminy, Kuratorium | Budżet gminy, budżet państwa, środki pozabudżetowe |

2. Ład i porządek publiczny.

| Lp. | Działania/Zadania | Harmonogram lata | Odpowiedzialni | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Prowadzenie profilaktyki uzależnień. | 2004 – 2007 | Komisje Rady Gminy, organizacje społeczne | Budżet gminy, środki pomocowe |
| 2 | Opracowanie programów współpracy na rzecz ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego. | 2004 – 2005 | Komisje Rady Gminy, Komenda Policji, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, organizacje społeczne |  |
| 3 | Techniczne doposażenie jednostek Ochrony Przeciwpożarowej i Policji. | 2004 – 2010 | Urząd Gminy, ZOG, ZOSP | Budżet gminy, dotacje celowe |
| 4 | Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych. | 2004 – 2007 | Rada Gminy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacje społeczne | Budżet gminy, środki pomocowe |

3.  Bogata oferta kulturalna i sportowa w gminie.

| Lp. | Działania/Zadania | Harmonogram Lata | Odpowiedzialni | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Diagnoza potrzeb społeczności lokalnej. | 2004 – 2005 | Samorząd gminny |  |
| 2 | Wspomaganie instytucji kultury, sportu i organizacji pozarządowych w tworzeniu lokalnych programów. | 2004 – 2010 | Samorząd gminny |  |
| 3 | Opracowanie systemu wsparcia promocji zdrowego stylu życia. | 2004 – 2006 | Samorząd gminny |  |
| 4 | Budowa obiektów sportowo – rekreacyjnych. | 2004 – 2010 | Samorząd gminny |  |

Cel - Skuteczna promocja i nowoczesne zarządzanie gminą.

1. Skuteczna promocja gminy.

| Lp. | Działania/Zadania | Harmonogram Lata | Odpowiedzialni | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Powołanie Gminnego centrum Promocji i rozwoju Gminy. | 2004-2006 | Rada Gminy | Budżet Gminy, środki pozabudżetowe |
| 2 | Tworzenie systemu zarządzania gminą wg. norm ISO. | 2004 – 2006 | Rada Gminy | Budżet Gminy, środki pozabudżetowe |
| 3 | Współpraca z samorządem powiatowym, wojewódzkim i organizacjami pozarządowymi. | 2004 – 2010 | Centrum Promocji i Rozwoju Gminy, Zarząd i Rada Gminy | Budżet Gminy, środki pozabudżetowe |
| 4 | Wspieranie inicjatyw lokalnych. | 2004 – 2010 | Centrum Promocji i Rozwoju Gminy, Gmina | Budżet Gminy, środki pozabudżetowe |

###### IV. REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW

Lata 2004-2006 zgodnie z WPI

| Nazwa programu - zadania |  | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Przebudowa świetlicy i biblioteki w m. Zaleskie w ramach posiadanej dokumentacji |  | 2003 ÷ 2005 | 455.069,- zł |
| 2. Świetlica wiejska w Charnowie w ramach posiadanej dokumentacji - środki własne - środki z funduszy strukturalnych |  | 2004 ÷ 2005 | 488.000,- zł |
| 3. Zagospodarowanie terenu przy budynkach wielorodzinnych z budową chodnika i remontem dróg w Duninowie |  | 2004 | 89.752,- zł |
| 4. Budowa centrum Sportowo-Edukacyjnego w miejscowości Zaleskie - środki własne - środki z funduszy strukturalnych - środki z MEN |  | 2004 ÷ 2006 | 2.219.000,- zł |
| 5. Wykonanie drogi ul. Kościelna II etap – Rowy |  | 2003 ÷ 2004 | 185.400,- zł |
| 6. Szatnia sportowa przy boisku w Pęplinie - środki własne - środki z funduszy strukturalnych |  | 2006 | 260.000,- zł |
| 7. Gąbino – świetlica I etap - środki własne - środki z funduszy strukturalnych |  | 2004 ÷ 2005 | 672.803,- zł |
| 8. Budowa zespołu boisk ogólnodostępnych przy szkole podstawowej i gimnazjum w Objeździe w tym: - środki własne: - środki z funduszy strukturalnych |  | 2005 ÷ 2006 | 836.000,- zł |
| 9. Budowa świetlicy wielofunkcyjnej – Objazda w tym: - środki własne: - kontrakt wojewódzki |  | 2003 ÷ 2004 | 493.797,-zł |
| 10.Przebudowa dróg gminnych | Wytowno w tym: - środki własne: | 2003-2005 | 614.400,-zł |
|  | Pęplino w tym: - środki własne: |  | 423.851, zł |
| 11. Budowa remizy strażackiej w Możdżanowie - środki własne |  | 2003-2005 | 399.078,-zł |
| 12. Projekt – silna infrastruktura drogowa podstawą rozwoju turystyczno- gospodarczego „ Krainy w Kratę ” środki ogółem ; środki UG Ustka środki UE środki budżet państwa środki Powiat Słupski środki UG Słupsk |  | 2004-2006 | 18.386.648,-zł |
|  |  |  | 1.087.896,- |
|  |  |  | 13.700.285,- |
|  |  |  | 1.826.705,- |
|  |  |  | 340.426- |
|  |  |  | 1.431.336,- |

Opracowany program odbudowy dróg  gminnych dla gminy Ustka zakłada nakłady finansowe na całe zadanie w wysokości 31.278 tys zł. W ramach tego realizowane są następujące zadania na które gmina posiada pt  :

- wykonanie drogi ul. Kościelna II etap Rowy

- przebudowa dróg gminnych w m. Wytowno i Pęplino lata 2004-2005

- przebudowa drogi w m. Możdżanowo ( realizacja zgodnie z projektem nr 12 WPI)

- przebudowa drogi w m. Grabno ( realizacja zgodnie z projektem nr 12 WPI)

Gmina realizuje projekty dotyczące podniesienia poziomu kultury a tym :

- budowa świetlicy wielofunkcyjnej w m. Objazda  2003-2004

- przebudowa świetlicy wiejskiej  i biblioteki w m. Zaleskie  2003-2005 ( środki własne)

- budowa świetlicy wiejskiej w m. Gąbino  2004-2005 ( środki własne oraz z SPO –restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich – działanie –odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.

- Budowa świetlicy wiejskiej we m. Charnowo 2004-2005 ( środki własne oraz środki z funduszy strukturalnych )

Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców realizuje projekt :

pn. „budowa remizy strażackiej w Możdżanowie – realizacja 2004-2005 ( środki własne )

Podniesienie poziomu kultury fizycznej  realizowane jest w ramach następujących projektów :

- budowa szatni sportowej przy boisku w Pęplinie  realizacja 2006 ( środki własne i fundusze strukturalne )

- budowa zespołu boisk ogólnodostępnych przy szkole podstawowej i gimnazjum w Objeździe 2005-2006 ( środki własne i środki z funduszy strukturalnych )

Projekt pn. „Budowa centrum Sportowo-Edukacyjnego w m. Zaleskie ”swym zakresem obejmuje budowę sali sportowej, pomieszczeń dydaktycznych ( 3 klasy i sala komputerowa) stanowiące obiekt gimnazjum. Biblioteka, pomieszczenia techniczne, sanitariaty oraz przebudowa istniejącej kotłowni przy istniejącej szkole podstawowej w m. Zaleskie.

Celem generalnym realizacji tego projektu jest ułatwienie dostępu do bazy edukacyjno-sportowej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych zamieszkałych na terenach wiejskich.

Budowa gimnazjum wraz z salą gimnastyczną jest realizacją celów i założeń zawartych w „ Strategii Rozwoju Zrównoważonego Gminy Ustka”.

Dotychczasowy brak gimnazjum na stronie zachodniej gminy Ustka powoduje , że

Centrum sportowo-edukacyjne jest obiektem dawno oczekiwanym zarówno przez mieszkańców m.Zaleskie jak i okolicznych miejscowości.

Realizacja tego projektu planowana jest w ramach działania 3.5.1  ZPORR – Lokalna infrastruktura edukacyjna , gdzie udział dofinansowania funduszami UE wynosi max 75 % , oraz 10 % dofinansowuje budżet państwa. Inwestycja ta będzie również dofinansowana ze środków. MEN w wysokości 400.000,-zł w latach 2005-2006r.

Natomiast realizacja projektu pt. Silna infrastruktura drogowa podstawą rozwoju turystyczno- gospodarczego „Krainy w Kratę”  obejmującego: modernizację dróg nr 1110G Charnowo-Gałęzinowo i mostu w miejscowości  Charnowo,  drogi nr 1111G Wielichowo- Gałęzinowo- Strzelino- Włynkówko, drogi 1108G Duninowo-Wielichowo-Bruskowo Wlk.  a także drogi 1109G Wodnica– Charnowo oraz drogi nr 1105G Zaleskie-Starkowo- Swołowo- Reblino, budowa dróg w m. Grabno, Możdżanowo, Swochowo- Bukówko, Strzelinko- Włynkowo, budowa ulicy Miejskiej w m. Siemianice. Łączna długość zmodernizowanych i wybudowanych dróg wyniesie 21,43 km i kosztować będzie 18 386 648 zł , z czego wkład Gminy ustka  wyniesie 1.087.896 zł.

Dzięki tej inwestycji Gmina Ustka uzyska poprawę stanu 13,357 km dróg powiatowych i gminnych na terenie gminy   oraz  przebudowany zostanie  most na rzece Słupi w m. Charnowo

Przedsięwzięcie realizowane będzie na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Słupskim, Gminą Słupsk i Gminą Ustka. W wyniku realizacji inwestycji zwiększy się dostępność do terenów turystycznych, inwestycyjnych i przedsiębiorstw a także ułatwiony zostanie dojazd do   pracy mieszkańców zagrożonych marginalizacja obszarów wiejskich płn.- zach. części powiatu. Ponadto przebudowa mostu na rzece Słupi w m. Charnowo  podniesie bezpieczeństwo przeciwpowodziowe i wyeliminuje niebezpieczeństwo jego zniszczenia w czasie wysokiego poziomu wody w rzece. Jego realizacja wzmocni integracje przestrzenną gminy Ustka i Słupsk a tym samym  umożliwi jej wszechstronny rozwój.

Realizacja zadań  inwestycyjnych   w latach 2005-2010

- Współudział  w rozbudowie i modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków w Ustce

czas realizacji                           - lata 2005 - 2010

charakter                                   - zadanie inwestycyjne

koszt przedsięwzięcia               - ok. 18  mln zł  udział gminy 2,0 mln zł

źródła finansowania:                 - budżet gminy, budżet UM Ustka  EKOFUNDUSZ,

Fundusz  Ochrony Środowiska, fundusze

strukturlane

- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach: Pęplino, Starkowo, Zaleskie, Modlinek, Lędowo, Modła z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji sanitarnej w Duninowie i Wodnicy

czas realizacji                           - lata 2006 - 2008

charakter                                   - zadanie inwestycyjne

koszt przedsięwzięcia               - ok. 4,5 mln. zł

źródła finansowania:                 - budżet gminy, EKOFUNDUSZ, fundusze

strukturalne

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Machowino wraz z kolektorem tłocznym Machowino – Niestkowo oraz przepompowniami ścieków

czas realizacji                           - lata 2005 - 2007

charakter                                   - zadanie inwestycyjne

koszt przedsięwzięcia               - 1.5 mln. zł

źródła finansowania:                 - budżet gminy, EKOFUNDUSZ, Fundusze

Ochrony Środowiska, budżet ARMiR, środki podmiotów i mieszkańców gminy, fundusze strukturalne

Opracowanie i uchwalenie wieloletniego planu rozbudowy urządzeń zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę i odprowadzenia powstających ścieków

czas realizacji                            - lata 2004 – 2006

charakter                                   - zadanie dokumentacyjno-administracyjne

prognozowany koszt                 - ok. 20 tys. zł

finansowanie                             - budżet gminy, GFOŚiGW

Budowa ujęć wody w Wytownie, Przewłoce, Dębinie  i Objeździe oraz stacji

wodociągowej we wsi Objazda

czas realizacji                           - lata 2005 - 2010

charakter                                   - zadanie inwestycyjne

koszt przedsięwzięcia                -  2,0 mln  zł

źródła finansowania:            	- budżet gminy, EKO-FUNDUSZ, fundusze

strukturalne

Zakończenie rekultywacji wszystkich punktów gromadzenia odpadów i wyrobisk poeksploatacyjnych

czas realizacji                           - lata 2005 – 2007

charakter                                   - zadanie inwestycyjne

prognozowany koszt                 - ok. 0,5 mln zł

finansowanie                             - budżet gminy, fundusze ochrony środowiska,

środki strukturalne

- Budowa zbiorników retencyjnych opóźniających spływ wód deszczowych w Objeździe, Wytownie; modernizacja stawków na cieku w Gąbinie

czas realizacji                           - lata 2004 – 2010

charakter                                   - zadanie inwestycyjne

prognozowany koszt                 - ok. 0,5 mln zł

finansowanie                             - budżet gminy, fundusze ochrony środowiska

- Dalsza realizacja programu odbudowy dróg gminnych i ciągów   komunikacyjnych

czas realizacji                           - lata 2005 – 2010

charakter                                   - zadanie inwestycyjne

prognozowany koszt                 - ok. 30 mln zł

finansowanie                             - budżet gminy, fundusze strukturalne

- Budowa infrastruktury technicznej na zadaniu Przewłoka IV

w tym budowa Sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, przepompowni ścieków , sieci kanalizacji deszczowej , drogi

czas realizacji                           - lata 2005 – 2010

charakter                                   - zadanie inwestycyjne

prognozowany koszt                 - ok. 30 mln zł

finansowanie                             - budżet gminy, fundusze strukturalne

- Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych, udostępniającej najwartościowsze elementy środowiska przyrodniczego i krajobrazu historycznego gminy

czas realizacji                           - lata 2004 - 2010

charakter                                  - zadanie organizacyjne i inwestycyjne

prognozowany koszt                 - ok. 0,4 mln  zł

finansowanie                             - budżety gmin, budżet powiatu, środki

strukturalne,

    - Rozwój zbiórki odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych, pochodzących z gospodarstw domowych

czas realizacji                           - lata 2005 – 2007

charakter                                   - zadanie organizacyjne

prognozowany koszt                 - 40 tys. zł rocznie

finansowanie                             - budżet gminy,  Fundusze Ochrony

Środowiska,

- Zagospodarowywanie skwerów i terenów zieleni publicznej we wsiach i miejscowościach gminy

czas realizacji                           - lata 2004 - 2007

charakter                                  - zadanie inwestycyjne i organizacyjne

prognozowany koszt                - ok. 300 tys. zł

finansowanie                            - budżet gminy, Gminny Fundusz Ochrony

Środowiska

- Sukcesywna rewaloryzacja zabytkowych cmentarzy

czas realizacji                           - lata 2004 - 2010

charakter                                  - zadanie inwestycyjne i organizacyjne

prognozowany koszt                - ok. 50 tys. zł

finansowanie                            - budżet gminy, Fundusze Ochrony

Środowiska

- Opracowanie gminnego programu zaopatrzenia w ciepło, przy wykorzystaniu różnorodnych źródeł ekologicznych

czas realizacji                           - rok 2004-2006

charakter                                   - zadanie dokumentacyjno-organizacyjne

prognozowany koszt                  - ok. 25 tys. zł

finansowanie                            - budżet gminy, Fundusze Ochrony Środowiska,

- Opracowanie gminnego programu zaopatrzenia w gaz przewodowy

czas realizacji                           - rok 2004-2006

charakter                                   - zadanie dokumentacyjno-organizacyjne

prognozowany koszt                  - ok. 25 tys. zł

finansowanie                             - budżet gminy, Fundusze Ochrony Środowiska

- Przebudowa urządzeń kotłowni na paliwa ekologiczne w obiektach należących do Gminy Ustka– szkół, ośrodków zdrowia, świetlic wiejskich itp.

czas realizacji                           - rok 2005 - 2008

charakter                                  - zadanie inwestycyjne

prognozowany koszt                - ok. 350 tys. zł

finansowanie                            - budżet gminy, Fundusze Ochrony Środowiska

    - Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Charnowo-Wytowno wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową Io w miejscowości Wytowno,

czas realizacji                            - lata 2007 - 2010

charakter                                   - zadanie inwestycyjne PNGiG

koszt przedsięwzięcia               - ………………….. zł

źródła finansowania:                 - PGNiG Warszawa

    - Budowa sieci gazowych średniego ciśnienia i gazyfikacja wybranych miejscowości

czas realizacji                            - lata 2007 - 2010

charakter                                   - zadanie inwestycyjne PNGiG

źródła finansowania:                 - PGNiG Warszawa, budżet gminy, Fundusze

Ochrony Środowiska, środki indywidualnych

Odbiorców

    - Realizacja wydzielonych, umocnionych dojść do plaży, ograniczających swobodną penetrację turystyczną

czas realizacji                           - lata 2004 - 2010

charakter                                  - zadanie dokumentacyjne

prognozowany koszt                 - ok. 20 tys. zł

finansowanie                             - budżet państwa, budżet gminy,

    - Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej gminy

czas realizacji                           - lata 2007 - 2010

charakter                                  - zadanie dokumentacyjne

prognozowany koszt                 - ok. 20 tys. zł

finansowanie                             - budżet państwa, budżet gminy,

V. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY

Na terenie gminy zostały zrealizowane następujące inwestycje, które są związane z inwestycjami planowanymi tj:

W ramach  długoletniego programu odbudowy i modernizacji dróg gminnych wykonano:

* realizację inwestycji przy środkach pomocowych z funduszu SAPARD -umowa nr 2675/734-110026/02 z dnia 16.06.2003r. pomiędzy Gminą Ustka a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą  w Warszawie Al. J. Pawła II nr 70 „na przebudowę drogi gminnej w Niestkowie – etap I – modernizacja ”

kwota dofinansowania – 360.493,29 zł

kwota całej inwestycji – 787.530,17 zł

* realizacja długoletniej  inwestycji pn. „ budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ustka”

finansowanie zadania  w latach  1998 ÷ 2002

Kontrakt pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Ustka” zrealizowano przy udziale następujących funduszy:

- NFOŚiGW w Warszawie 			(dotacja) 				3.617.300 zł

- NOŚiGW w Warszawie 			(pożyczka) 				5.750.000 zł

- WFOŚiGW w Gdańsku 			(pożyczka)- 1999r. 			1.000.000 zł

- ARiMROL w Warszawie		 	(dotacja) 				   649.149 zł

- Wojewoda 					(dotacja) 				   544.000 zł

- Środki własne gminy i mieszkańców 	(budżet) 				4.747.075 zł

- Marszałek Województwa 			(dotacja) 				1.000.000 zł

- WFOŚiGW w Gdańsku 			(dot. + poż.) – 2002r. 			1.000.000 zł

Razem: 18.307.524 zł

Pozostało jeszcze kilka miejscowości po zachodniej części gminy w których należy wybudować kanalizację sanitarną w tym : Zaleskie, Możdżanowo, Starkowo, Krężołki, Golęcino, Pęplino, Machowino, Modła, Modlinek. Lędowo

W ramach programu Odnowa Wsi Pomorskiej kontraktu wojewódzkiego w 2002r. zrealizowano zadanie :

„nasze Sołectwo-nasz dom- utworzenie wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w sołectwie Objazda”  - przebudowa istniejącego obiektu na budynek wielofunkcyjny świetlicę wiejską wraz z biblioteką –etap I

umowa nr 48/UM/DR/DROWŚ/KW z dnia 8 lipca 2002r.

koszt zadania : 110.566,11 zł

kwota dofinansowania- 57.566,- zł

w ramach tego projektu mieszkańcy sołectwa wykonali roboty na kwotę 61.057,28 zł,

Również w ramach programu Odnowa Wsi Pomorskiej w 2003r. zrealizowano zadanie pn.

„ Kompleksowe wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rowach ”

umowa nr 250 UM/DF/DROWOŚ/2003 z dnia 16 września 2003r.

koszt zadania – 47.310,30 zł

kwota dofinansowania – 20.000,-zł

W wyniku realizacji tego zadania wybudowano salkę komputerową , wyposażono w 6 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, zakupiono meble do salki komputerowej i do świetlicy itp.

Nasze zadania realizowane w ramach projektów powiązane są z innymi  działaniami realizowanymi na terenie  naszej gminy   poprzez samorządy gminne, samorząd wojewódzki i inne jednostki organizacyjne w obszarach:

- społeczność - likwidacja negatywnych cech w strukturze bezrobocia ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, zwiększeniem mobilności osób bezrobotnych na obszarach zawodowych poprzez dostarczanie wiedzy i umiejętności praktycznych,

- infrastruktura – poprawa infrastruktury technicznej poprzez dalszą rozbudowę sieci  wodociągowej ,   modernizacje dróg gminnych,

- ekologia – doskonalenie i upowszechnianie wśród mieszkańców gminy systemu segregacji odpadów, budowa systemów kanalizacji sanitarnej w gminie ,   rozbudowę i modernizację istniejących oczyszczalni ścieków

- przestrzeń – działania umożliwiające powszechną dostępność do internetu, rozwój bazy informacji turystycznej ze szczególnym uwzględnieniem usług via internet, stworzenie bazy danych o terenach inwestycyjnych i budowlanych oznakowanie i renowacja szlaków turystycznych na obszarach wiejskich,

- gospodarka – wydanie materiałów promocyjnych ( w tym promocja turystyczna, gospodarcza, walorów przyrodniczo-kulturowych i promocja zdrowia)

### VI.OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIAGNIEĆ PLANU ROZWOJ LOKALNEGO

Skuteczność realizacji planu mierzona będzie w trakcie realizacji przedsięwzięć i tuż po ich zakończeniu , a oddziaływanie inwestycji oceniane zostanie w dwa lata ukończeniu zadania. Poniżej zestawiono wskaźniki , na podstawie których wyżej omawiana skuteczność będzie oceniana.

- nowe miejsca pracy

- długość wybudowanych i wyremontowanych   odcinków dróg   gminnych ,mostów

- powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku budowy i modernizacji dróg oraz uzbrojenia terenu

- liczba wyremontowanych obiektów oświatowych,

- liczba wybudowanych terenów sportowych ,

- liczba nowych centrów edukacyjnych (liczba obiektów przeznaczonych na cele edukacyjne)

- liczba obiektów przeznaczonych na cele kulturalne

- liczba małych przedsiębiorstw  na obszarach wiejskich tj.  mała gastronomia, bazy noclegowe, wypożyczalnie rowerów, kajaków, produkcja lokalnych pamiątek, produkcja wyrobów spożywczych w gospodarstwach na bazie naturalnych zasobów ( grzybów suszonych, jagód, miodu, jabłek itp. )

- długość wybudowanych  sieci  wodociągowej i kanalizacyjnej

- długość wybudowanych i zmodernizowanych  ścieżek rowerowych

- ułatwienie dostępności do internetu ( liczba nowych stanowisk komputerowych z dostępem do internetu w placówkach publicznych)

Monitoring odbywać się będzie raz w roku, a informacje przekazywane i przedstawione Radzie Gminy .

VII.  	PLAN FINANSOWY NA LATA 2004-2006  I  NASTĘPNE

Jak wynika z poniższych zestawień  możliwości inwestycyjne gminy są dobre ale  w najbliższych latach mogą mieć  tendencje spadkową. Spowodowane jest to koniecznością spłaty zaciągniętego wcześniej kredytu. Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację do  powyższych zadań konieczne będzie poszukiwanie partnerów dla sfinansowania udziału własnego w projektach. Przewidujemy, że będą to m.in. fundusze ochrony środowiska, fundusze z ministerstwa edukacji narodowej.

Zakładamy, że przystąpimy   do realizacji wszystkich projektów w okresie realizacji planu. Jednakże ze względu na ograniczenia finansowe, w pierwszej kolejności realizowane będą te projekty, które uzyskają najwyższe dofinansowanie zewnętrzne.  W przypadku nie uzyskania w okresie 2004-2006 dofinansowania ze źródeł zewnętrznych projekty przygotowywane będą do następnych rund aplikacyjnych i równolegle poszukiwane będą inne możliwości wsparcia w realizacji tych zadań. Ewentualnej zmianie może ulec również termin rozpoczęcia poszczególnych projektów, co oznacza, że nie wszystkie rozpoczną się w 2004 roku.

PLAN FINANSOWY NA LATA 2004 – 2006 I NASTĘPNE

| Wyszczególnienie | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.DOCHODY – PRZYCHODY OGÓŁEM | 19091536,00 | 18568233,00 | 18600000,00 | 19000000,00 | 19500000,00 | 19800000,00 | 20000000,00 | 21000000,00 |
| II.WYDATKI – ROZCHODY OGÓŁEM | 18088297,00 | 18768382,00 | 17500000,00 | 17800000,00 | 18240000,00 | 18790000,00 | 19000000,00 | 21000000,00 |
| NADWYŻKA/ DEFICYT (I-II) | 1003239,00 | -353519,00 | 1100000,00 | 1200000,00 | 1260000,00 | 1010000,00 | 1000000,00 | 0,00 |
| Źródło pokrycia deficytu | x | Wolne środki z lat ubiegłych + nadwyżka 2003 | x | x | x | x | x | X |
| Zadłużenie zewnętrzne | 66775000,00 | 5675000,00 | 4575000,00 | 3375000,00 | 2115000,00 | 1105000,00 | 150000,00 | x |

# PLAN FINANSOWY NA LATA 2004-2006 I NASTĘPNE

# LATA 2003 ÷ 2006

Źródła finansowania planu rozwoju lokalnego na lata 2004-2006 w PLN

| Nazwa programu - zadania |  | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Wysokość wydatków w latach (w złotych) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1. Przebudowa świetlicy i biblioteki w m. Zaleskie w ramach posiadanej dokumentacji |  | 2003 ÷ 2005 | 455.069,- zł | ----- | 155.000-zł | 300.069,-zł | ---- |
| 2. Świetlica wiejska w Charnowie w ramach posiadanej dokumentacji - środki własne - środki z funduszy strukturalnych |  | 2004 ÷ 2005 | 488.000,- zł | ----- | ----- | 200.000,- zł 100.000,-zł 100.000,-zł | 288.000 zł |
| 3. Zagospodarowanie terenu przy budynkach wielorodzinnych z budową chodnika i remontem dróg w Duninowie |  | 2004 | 89.752,- zł | ----- | 89.752,- zł | ---- | --- |
| 4. Budowa centrum Sportowo-Edukacyjnego w miejscowości Zaleskie - środki własne - środki z funduszy strukturalnych - środki z MEN |  | 2004 ÷ 2006 | 2.219.000,- zł | ------ | 400.000,- zł 200.000,-zł 200.000,-zł --- | 400.000,- zł 200.000,-zł ---- 200.000,-zł | 1.419.000,zł 619.000,-zł 600.000,-zł 200.000,-zł |
| 5. Wykonanie drogi ul. Kościelna II etap – Rowy |  | 2003 ÷ 2004 | 185.400,- zł | 50.000,-zł | 135.400,- zł | ---- | --- |
| 6. Szatnia sportowa przy boisku w Pęplinie - środki własne - środki z funduszy strukturalnych |  | 2006 | 260.000,- zł | ------ | ------ | ----- | 260.000,- zł 130.000,-zł 130.000,-zł |
| 7. Gąbino – świetlica I etap - środki własne - środki z funduszy strukturalnych |  | 2004 ÷ 2005 | 672.803,- zł | ----- | 430..000,- zł 215..000,-zł 215.000,-zł | 242.803,-zł 121.402,- zł 121.401,-zł | ----- |
| 8. Budowa zespołu boisk ogólnodostępnych przy szkole podstawowej i gimnazjum w Objeździe w tym: - środki własne: - środki z funduszy strukturalnych |  | 2005 ÷ 2006 | 836.000,- zł | ------ | ----- | 353.000,- zł 153.000- zł 200.000,- zł | 483.000,- zł 408.000,- zł 75.000,- zł |
| 9. Budowa świetlicy wielofunkcyjnej – Objazda w tym: - środki własne: - kontrakt wojewódzki |  | 2003 ÷ 2004 | 493.797,-zł | 110.566,zł | 405.000,- zł | ---- | --- |
| 10.Przebudowa dróg gminnych | Wytowno w tym: - środki własne: | 2003-2004 | 614.400,-zł | 23.851,-zł | 590.549,- zł | ------ | --- |
|  | Pęplino w tym: - środki własne: |  | 423.851, zł | 23.851,-zł | 232.351,- zł | 167.649,-zł | --- |
| 11. Budowa remizy strażackiej w Możdżanowie - środki własne |  | 2003-2005 | 399.078,-zł | 14.500,-zł | 174.000,-zł | 199.000,-zł | ---- |
| 12. Projekt – silna infrastruktura drogowa podstawą rozwoju turystyczno- gospodarczego krainy w kratę |  | 2004-2006 | 18.386.648,-zł |  | 1.642.279,- | 10.181.568,- | 6.562.801,- |
|  |  |  | 1.087.896,- |  | 0,00 | 595.769,- | 492.127,- |
|  |  |  | 13.700.285,- |  | 1.142.009,- | 7.636.176,- | 4.992.100,- |
|  |  |  | 1.826.705,- |  | 152.269,- | 1.018.157,- | 656.280,- |
|  |  |  | 340.426- |  | 124.138,- | 0,00 | 216.288,- |
|  |  |  | 1.431.336,- |  | 223.864,- | 931.466,- | 276.006,- |

- VIII.	SYSTEM WDRAŻANIA

Wdrażanie planu odbywać się będzie na podstawie Uchwały Rady Gminy   o przyjęciu Planu Rozwoju Lokalnego .

Koordynatorem Planu jest Wójt Gminy . Do jego zadań należy :

- zapewnienie wdrożenia planu,

- wyznaczenie kierowników projektów/zadań,

- prowadzenie monitoringu planu,

- przygotowanie rocznych sprawozdań z realizacji planu

Za poszczególne projekty/zadania odpowiedzialni będą wyznaczeni kierownicy. Do ich zadań należeć będzie:

- zapewnienie wdrożenia projektu/zadania

- nadzór nad projektem/zadaniem

- prowadzenie public relations projektu/zadania

- przedstawienie Zarządowi Powiatu raz na pół roku sprawozdania z realizacji projektu/zadania

Przewiduje się, że plan może zostać zrealizowany w pełnym zakresie jedynie w przypadku pozyskania środków zewnętrznych. Do podejmowania działań w tym zakresie zobligowani są wyznaczeni kierownicy projektów/zadań.

- IX.  SPOSOBY MONITOROWANIA , OCENY I KOMUNIKACJI SPOECZNEJ

Monitorowanie jest procesem, który ma na celu analizowanie stanu zaawansowania projektu, jego zgodności z powstałymi założeniami. Istotą monitorowania jest wyciągnięcie wniosków z tego co zostało i nie zostało zrobione. Jest nią także modyfikowanie dalszych poczynań w taki sposób, aby efektywnie kojarzyć je z innymi przedsięwzięciami realizowanymi na obszarze gminy.

Funkcją monitoringu (śledzenia postępów planu) jest umożliwienie prawidłowego i racjonalnego przebiegu realizacji planu. Odbywa się on za pomocą wskaźników postępu realizacji i oceny skuteczności wdrażanych projektów/zadań.

Za monitorowanie planu odpowiedzialny jest Wójt Gminy

Na poziomie projektu za monitoring odpowiada kierownik projektu.

- system monitorowania planu lokalnego

Raz  na rok Wójt Gminy  składa sprawozdanie Radzie Gminy w sprawie monitorowania planu lokalnego zgodnie z założonymi wskaźnikami.

- sposoby oceny planu rozwoju lokalnego

Ocena dokonywana będzie w oparciu o skuteczność i efektywność planu

- pod względem finansowym  odbywać się będzie na podstawie sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych z wykonania planu wydatków;

- pod względem merytorycznym na podstawie sprawozdań kierowników projektu

Ocena planu rozwoju lokalnego dokonywana będzie każdorazowo na zakończenie roku budżetowego.

Efektywność planu oceniona zostanie na podstawie pozyskanych  przez gminę  środków w stosunku do wkładu własnego . Optymalnym wariantem w przypadku ubiegania się o fundusze strukturalne jest 3:1,  co w praktyce oznacza 75% dofinansowania z zewnątrz. Zakładamy więc, że do takiego wariantu dążymy.

Skuteczność zaś będziemy oceniali na podstawie stopnia realizacji wyznaczonych w punkcie VI wskaźników osiągnięć planu.

- Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego

Skuteczność realizacji planu rozwoju lokalnego zależy m.in. od poparcia społecznego dla przewidywanych w nim  projektów. Aby poparcie takie utrzymać do końca trwania przedsięwzięć, a jednocześnie pozyskać partnerów do realizacji następnych zadań konieczne jest prowadzenie skutecznej i szerokiej promocji  planu i poszczególnych projektów,

Public Relations planu rozwoju lokalnego odbywać się będzie poprzez:

- Strony internetowe gminy – zamieszczanie planu oraz jego aktualizacja

- Współpraca z redakcjami lokalnymi mediów- przekazywanie za ich pośrednictwem ważnych informacji, dotyczących bieżącego funkcjonowania samorządu i jednostek gminy, w tym realizację zadań inwestycyjnych i remontowych,

- Wizualizacja – standardowe oznaczenie obiektów, wydawnictw i wystrojów upowszechniające wiedzę o efektach planu’

- Działania informacyjno-promocyjne – zebrania z mieszkańcami.